[bookmark: sub_1000]АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2019 г.                          р.п. Цильна                                    № 173


Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2020-2022 годы» 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Цильнинское городское поселение», Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2020-2022 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете «Цильнинское городское поселение», но не ранее 1 января 2020 года.



Глава администрации                                                                         А.В.Понетаев
















	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации МО «Цильнинское городское поселение»
от 04.12.2019 № 173



[bookmark: sub_1100]Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2020-2022 годы»

Паспорт программы

	1. Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2020-2022 годы» (далее - Программа)

	2. Правовые основы для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Строительные нормы и правила «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89 (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);
- Устав муниципального образования «Цильнинское городское поселение»;
- распоряжение администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от 20.12.2013 N 56 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Цильнинское городское поселение»;
- постановление администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от 20.12.2013 N 188 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

	3. Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	4. Руководитель Программы
	Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	5. Исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	6. Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	[bookmark: sub_1107]7. Цели и задачи Программы
	Целью Программы является повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
Задачи Программы:
- стимулирование собственников помещений многоквартирных домов в проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортной среды проживания граждан

	8. Сроки и этапы реализации Программы
	С 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
I этап - 2020 год;
II этап - 2021 год;
III этап - 2022 год

	9. Перечень основных мероприятий Программы
	- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
- водоснабжение и водоотведение муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

	10. Объемы финансирования по источникам и срокам Программы
	Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
Общий объем финансирования Программы составляет 9116,14 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 2861,14 тыс. рублей;
в 2021 году – 2950,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3355,0 тыс. рублей

	11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- увеличение доли капитально отремонтированного муниципального жилого фонда;
- увеличение доли населения обеспеченного водоснабжением, водоотведением

	12. Система контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Руководитель Программы

	13. Целевые индикаторы и показатели Программы
	- протяженность построенных водопроводов 
в 2020 г. – 150,0 пог. м.,
в 2021 г. – 180,0 пог. м.,
в 2022 г. – 180,0 пог. м.;
- протяженность построенных канализационных сетей
в 2020 г. – 0 пог. м.,
в 2021 г. – 450,0 пог. м.,
в 2022 г. – 0 пог. м.;
- доля артезианских скважин приведенных в нормативное состояние
в 2020 г. – 30 %,
в 2021 г. – 50 %,
в 2016 г. – 70 %;
- ежегодная в 2020-2022 годах замена 2 насосов;
- замена насоса НЦИ-Ф-100 на КНС;
- разработка проекта реконструкции сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 73:20:021701:634;
- разработка проекта очистки канализационных стоков.


[bookmark: sub_1200]

Основные понятия и термины, используемые в Программе

Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том виде и значении, в котором они указаны в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

[bookmark: sub_1300]1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей и др.
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена недостаточным уровнем обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, потребностью в проведении капитального ремонта муниципального жилья. Причиной возникновения этих проблем является как новое строительство жилья необеспеченного объектами коммунальной инфраструктуры, так и  высоким уровнем износа существующих сетей. 
Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение», явилось основанием для разработки и реализации Программы.
[bookmark: sub_1400]
2. Основные цели, задачи

Целью Программы является повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортной среды проживания граждан.
[bookmark: sub_1500]
3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 01 января 2020 по 31 декабря 2022 года, в три этапа.
I этап - 2020 год;
II этап - 2021 год;
III этап - 2022 год.

[bookmark: sub_1600]4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе.

[bookmark: sub_1700]5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Цильнинское городское поселение» - 9116,14 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 2861,14 тыс. рублей;
в 2021 году – 2950,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3355,0 тыс. рублей.

[bookmark: sub_1800]6. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, который выполняет следующие функции:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за несвоевременную реализацию Программы, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы;
- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий Программы экономисту администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» отчет по мероприятиям Программы, при этом обобщение и анализ результатов реализации Программы осуществляется с точки зрения достижения программных целей на каждом этапе ее реализации;
- представляет ежегодно до 01 февраля главе администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» отчет о выполнении Программы в отчетном году;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы.


	N п/п
	Наименование целевого индикатора
	Источник информации
	Единица измерения
	N программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору
	Базовое значение целевого индикатора в 2019 году
	Значение целевого индикатора по годам

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	Протяженность построенных водопроводов
	Акты выполненных работ
	м в год
	2.2.
	510
	150
	180
	180

	2
	Протяженность построенных канализационных сетей
	Акты выполненных работ
	м в год
	2.3.
	450
	0
	450
	0

	3
	Доля артезианских скважин приведенных в нормативное состояние 
	Акты выполненных работ
	% в год
	2.5.
	20
	30
	50
	70

	4
	Количество замененных насосов
	Акты выполненных работ
	ед. в год
	2.6
	2
	2
	2
	2



7. Оценка эффективности реализации Программы

[bookmark: sub_1910]Методика оценки эффективности реализации Программы

[bookmark: sub_1911]1. При реализации муниципальных программ в соответствии с программно-целевым методом планирования должны быть выполнены целевые индикаторы, которые являются критерием достижения муниципальной Программы.
[bookmark: sub_1912]2. Количественно результативность реализации муниципальной Программы оценивается как среднее арифметическое значение выполнения целевых индикаторов:
[image: ],
где i - номер целевого индикатора, n - количество целевых индикаторов.
[bookmark: sub_1913]3. Выполнение i-ого целевого индикатора Pi определяется как отношение фактического значения целевого индикатора (Фi) к целевому значению индикатора (Цi):
[image: ].
[bookmark: sub_1914]4. В качестве целевого значения индикатора для оценки экономической эффективности реализации Программы (подпрограммы) принимается разность между абсолютным значением показателя, достижение которого запланировано на конец отчетного периода при реализации Программы (подпрограммы) (ЦКi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ЦHi):
[image: ]
[bookmark: sub_1915]5. В качестве фактического значения целевого индикатора для оценки экономической эффективности реализации муниципальной Программы принимается разность между абсолютным значением показателя, фактически достигнутого по окончании отчетного периода (ФКi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ФНi):

[image: ]

[bookmark: sub_10000]





8. Адресный перечень объектов Программы

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта
	Адрес объекта
	№ программного мероприятия
	Срок реализации

	Раздел 1 «Жилищное хозяйство»

	1
	Ремонт муниципального жилого фонда
	
	
	2020-2022 годы

	Раздел 2 «Коммунальное хозяйство»

	2
	Приобретение насоса НЦИ-Ф-100 на КНС
	р.п. Цильна, 
ул. 60 лет СССР
	
	2020 год

	3
	Ремонт канализационных сетей
	р.п. Цильна, 
ул. 60 лет СССР
	
	2021 год

	4
	Строительство водопровода
	р.п. Цильна, 
ул. Элеваторная
	
	2020 год

	5
	Ремонт водопровода 
	р.п. Цильна, ул. Заводская
	
	2022 год

	6
	Ремонт водопровода
	р.п. Цильна, ул. Пионерская
	
	2022 год



Адресный перечень по разделу «Жилищное хозяйство» ремонт муниципального жилищного фонда формируется по рассмотрению заявлений и акта обследования, взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда не формируется, так как данные выплаты планируется проводить в течении действия программы по данным из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинское городское поселение».

Приложение № 1
к Программе
Система
программных мероприятий


	N п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Исполнитель (соисполнитель) Программы
	Общая сумма, тыс. руб.
	Распределение финансирования по годам:

	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022

	[bookmark: sub_10110]Раздел 1 «Жилищное хозяйство»

	
	Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	2020-2022 годы
	Бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
	Администрация поселения
	473,14
	153,14
	160,0
	160,0

	
	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда
	2020-2022 годы
	
	
	75,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Итого по Разделу 1:
	548,14
	178,14
	185,0
	185,0

	[bookmark: sub_10120]Раздел 2 «Коммунальное хозяйство»

	[bookmark: sub_101201]1.
	Предоставление субсидий на возмещение убытков МКП «Цильна»
	2020-2022 годы
	Бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
	Администрация поселения
	7833,0
	2533,0
	2600,0
	2700,0

	2.
	Строительство, реконструкция, капитальный, ремонт водопроводов
	2020-2022 годы
	
	
	400,0
	110,0
	120,0
	170,0

	3.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных сетей, КНС
	2020-2022 годы
	
	
	200,0
	0
	0
	200,0

	4.
	Строительство очистных сооружений**
	2020-2022 годы
	
	
	100,0
	0
	0
	100,0

	5.
	Обустройство санитарных зон и оснащение артезианских скважин оборудованием энергоэффектив- ного подъема воды
	2020-2022 годы
	
	
	5,0
	0
	5,0
	0

	6.
	Разработка проектно-сметной документации на очистные сооружения
	2020-2022 годы
	
	
	80,0
	40,0
	40,0
	0

	Итого по Разделу 2:
	8618,0
	2683,0
	2765,0
	3170,0

	Итог по Программе:
	9116,14
	2861,14
	2950,0
	3355,0



* при условии строительства очистных сооружений
** при условии софинансирования мероприятия из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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