[bookmark: sub_1000]АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г.                          р.п. Цильна                                    № 218


Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Цильнинское городское поселение», Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в информационном бюллетене «Цильнинское городское поселение», но не ранее 1 января 2023 года.



Глава администрации                                                                         А.В.Лашин
















	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации МО «Цильнинское городское поселение»
от 29.12.2022 №218 



[bookmark: sub_1100]Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйствамуниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы»

Паспорт программы

	1. Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы» (далее - Программа)

	2. Правовые основы для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Строительные нормы и правила«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89 (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);
- Устав муниципального образования «Цильнинское городское поселение»;
- распоряжение администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от 20.12.2013 N 56 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Цильнинское городское поселение»;
- постановление администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от 20.12.2013 N 188 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

	3. Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	4. Руководитель Программы
	Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	5. Исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
Юридический адрес: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10,
тел. (84245) 3-10-50; факс (84245) 3-14-66. e-mail: cilna@mail.ru

	6. Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	[bookmark: sub_1107]7. Цели и задачи Программы
	Целью Программы является повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
Задачи Программы:
- обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортной среды проживания граждан

	8. Сроки и этапы реализации Программы
	С 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
I этап - 2023 год;
II этап - 2024 год;
III этап - 2025 год

	9. Перечень основных мероприятий Программы
	- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
- проведение капитального ремонта водоснабжение и водоотведение муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

	10. Объемы финансирования по источникам и срокам Программы
	Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
Общий объем финансирования Программы составляет 18893,746 тыс. рублей, из них:
в 2023 году – 4915,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6886,86тыс. рублей;
в 2025году – 7091,886тыс. рублей

	11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- увеличение доли капитально отремонтированного муниципального жилого фонда;
- увеличение доли населения обеспеченного качественным водоснабжением, водоотведением

	12. Система контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Руководитель Программы

	13. Целевые индикаторы и показатели Программы
	- протяженность отремонтированных водопроводов
в 2023 г. – 150,0 пог. м.,
в 2024 г. – 180,0 пог. м.,
в 2025 г. – 180,0 пог. м.;
- протяженность отремонтированных канализационных сетей
в 2023 г. – 0 пог. м.,
в 2024 г. – 150,0 пог. м.,
в 2025 г. – 0 пог. м.;
- доля артезианских скважин приведенных в нормативное состояние
в 2023 г. –30%,
в 2024 г. – 50 %,
в 2025 г. – 70 %;
- ежегодная в 2023-2025 годах замена 2 насосов;


[bookmark: sub_1200]

Основные понятия и термины, используемые в Программе

Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том виде и значении, в котором они указаны в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

[bookmark: sub_1300]1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей и др.
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена недостаточным уровнем обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, потребностью в проведении капитального ремонта муниципального жилья. Причиной возникновения этих проблем является как новое строительство жилья необеспеченного объектами коммунальной инфраструктуры, так и высоким уровнем износа существующих сетей. 
Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение», явилось основанием для разработки и реализации Программы.
[bookmark: sub_1400]
2. Основные цели, задачи

Целью Программы является повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение комфортной среды проживания граждан.
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3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 01 января 2023 по 31 декабря 2025 года, в три этапа.
I этап - 2023 год;
II этап - 2024 год;
III этап - 2025 год.

[bookmark: sub_1600]4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе.

[bookmark: sub_1700]5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Цильнинское городское поселение» - 18893,746 тыс. рублей, из них:
в 2023 году – 4915,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6886,86 тыс. рублей;
в 2025 году – 7091,886 тыс. рублей.


[bookmark: sub_1800]6. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, который выполняет следующие функции:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за несвоевременную реализацию Программы, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы;
- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий Программы экономисту администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» отчет по мероприятиям Программы, при этом обобщение и анализ результатов реализации Программы осуществляется с точки зрения достижения программных целей на каждом этапе ее реализации;
- представляет ежегодно до 01 февраля главе администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» отчет о выполнении Программы в отчетном году;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы.


	N п/п
	Наименование целевого индикатора
	Источник информации
	Единица измерения
	N программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору
	Базовое значение целевого индикатора в 2022 году
	Значение целевого индикатора по годам

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Протяженность отремонтированного водопровода
	Акты выполненных работ
	м в год
	2.2.
	510
	150
	180
	180

	2
	Протяженность  отремонтированных канализационных сетей
	Акты выполненных работ
	м в год
	2.3.
	450
	0
	150
	0

	3
	Доля артезианских скважин приведенных в нормативное состояние
	Акты выполненных работ
	% в год
	2.5.
	20
	30
	50
	70

	4
	Количество замененных насосов
	Акты выполненных работ
	ед. в год
	2.6
	2
	2
	2
	2



7. Оценка эффективности реализации Программы

[bookmark: sub_1910]Методика оценки эффективности реализации Программы

[bookmark: sub_1911]1. При реализации муниципальных программ в соответствии с программно-целевым методом планирования должны быть выполнены целевые индикаторы, которые являются критерием достижения муниципальной Программы.
[bookmark: sub_1912]2. Количественно результативность реализации муниципальной Программы оценивается как среднее арифметическое значение выполнения целевых индикаторов:
[image: ],
где i - номер целевого индикатора, n - количество целевых индикаторов.
[bookmark: sub_1913]3. Выполнение i-ого целевого индикатора Pi определяется как отношение фактического значения целевого индикатора (Фi) к целевому значению индикатора (Цi):
[image: ].
[bookmark: sub_1914]4. В качестве целевого значения индикатора для оценки экономической эффективности реализации Программы (подпрограммы) принимается разность между абсолютным значением показателя, достижение которого запланировано на конец отчетного периода при реализации Программы (подпрограммы) (ЦКi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ЦHi):
[image: ]
[bookmark: sub_1915]5. В качестве фактического значения целевого индикатора для оценки экономической эффективности реализации муниципальной Программы принимается разность между абсолютным значением показателя, фактически достигнутого по окончании отчетного периода (ФКi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ФНi):

[image: ]
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8. Адресный перечень объектов Программы

	N п/п
	Наименование мероприятия, объекта
	Адрес объекта
	№ программного мероприятия
	Срок реализации

	Раздел 1 «Жилищное хозяйство»

	1
	Содержаниеи ремонт муниципального жилого фонда
	
	
	2023-2025 годы

	Раздел 2 «Коммунальное хозяйство»

	1
	Оснащение скважины №2409 - оборудованием энерго-эффективного подъема воды (установка частотника)
	село Телешовка
	
	2023 год

	2
	Ремонт канализационных сетей
	р.п. Цильна, 
ул. 60 лет СССР
	
	2024 год

	3
	Ремонт водопровода 
	с. Арбузовка, ул. Свияжская
	
	2024 год

	4
	Ремонт водопровода
	р.п. Цильна, ул. Вокзальная
	
	2025 год



Адресный перечень по разделу «Жилищное хозяйство» ремонт муниципального жилищного фонда формируется по рассмотрению заявлений и акта обследования, взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда не формируется, так как данные выплаты планируется проводить в течении действия программы по данным из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинское городское поселение».

Приложение № 1
к Программе
Система
программных мероприятий
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Общая сумма, тыс. руб.
	Распределение финансирования по годам:
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Исполнитель Программы

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	Жилищное хозяйство
	45,00000
	15,00000
	15,00000
	15,00000
	 
	 
	 

	1.1
	Содержание муниципального жилищного фонда
	45,00000
	15,00000
	15,00000
	15,00000
	2023-2025 г.г.
	Бюджет МО "Цильнинское городское поселение"
	Администрация МО "Цильнинское городское поселение"

	2
	Коммунальное хозяйство
	18848,74600
	4900,00000
	6871,86000
	7076,88600
	 
	 
	 

	2.1
	Предоставление субсидий на возмещение убытков МКП «Цильна»
	9422,30000
	1900,00000
	4522,30000
	3000,00000
	2023-2025 г.г.
	Бюджет МО "Цильнинское городское 
поселение"
	Администрация МО "Цильнинское городское поселение"; муниципальное казённое предприятие "Цильна"

	2.2
	Погашение кредиторской задолженности (судебные иски)
	3000,00000
	1000,00000
	1000,00000
	1000,00000
	
	
	

	2.3
	Приобретение коммунальной техники
	200,00000
	50,00000
	100,00000
	50,00000
	
	
	

	2.4
	Оснащение скважины №2409-село Телешовка оборудованием энерго-эффективного подъема воды (установка частотника)
	20,00000
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	
	
	

	2.5
	Подключить абонентов к водопроводу по ул. Юбилейная, ул. Олега Кошевого, ул. Пионерская, ул. Заводская 
	500,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	
	
	

	Итого по Программе
	18893,74600
	4915,00000
	6886,86000
	7091,88600
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