АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 29 декабря 2023 г.                         р.п. Цильна                                        №245


О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
от 29.12.2022 № 219 «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы» 
 

Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от 29.12.2022 № 219, следующие изменения:
1) раздел 10 Паспорта изложить в следующей редакции:

	«10. Объемы финансирования по источникам и срокам Программы
	Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение».
Общий объем финансирования Программы составляет 10523,46848 тыс. рублей, в том числе:
2023 г. – 5791,88848 тыс. рублей; 
2024 г. – 2327,08000 тыс. рублей;
2025 г. – 2404,50000  тыс. рублей



2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Цильнинское городское поселение» (приложение к программе).
Общий объем финансирования Программы составляет 10523,46848 тыс. рублей, в том числе:
2023 г. – 5791,88848 тыс. рублей; 
2024 г. – 2327,08000 тыс. рублей;
2025 г. – 2404,50000 тыс. рублей.
1) На реализацию мероприятий развития дорожного хозяйства объем бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог запланировано 10144,46848 тысяч рублей  и определяется исходя из необходимости проведения следующих мероприятий:
- ремонт автомобильных дорог. Объем финансирования указанного мероприятия составит 8691,36348 тысяч рублей;
Субсидии из районного, областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий Программы муниципального образования «Цильнинское городское поселение» могут предоставляться в рамках государственных (муниципальных) программ.
- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. В рамках реализации мероприятия запланирована разработка локальных сметных расчетов стоимости ремонтов автомобильных дорог с объемом финансирования 22,0 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог. Объем финансирования указанного мероприятия составит 1431,105 тысяч рублей. В рамках реализации мероприятия планируется проведение следующих видов работ:
механизированное сгребание и подметание снега;
посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью;
грейдирование грунтовых дорог; 
скос травы с обочин;
[bookmark: sub_1702][bookmark: sub_1703]2) На реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Программой предусмотрено финансирование в объеме 100,0 тыс. рублей. 
Запланировано проведение следующих видов работ:
- паспортизация автомобильных дорог;
- изготовление и установка дорожных знаков. Планируется установить по 8 дорожных знаков ежегодно.
- актуализация проектов и схем организации дорожного движения на автомобильные дороги с твердым покрытием.
3) На реализацию мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Программой предусмотрено финансирование в объеме 279,0 тыс. рублей. Запланировано проведение следующих видов работ:
- разработка и экспертиза ПСД;
- ремонт внутриквартальных дорог.
Субсидии из районного, областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий Программы муниципального образования «Цильнинское городское поселение» могут предоставляться в рамках государственных (муниципальных) программ.»;
3) в разделе 7 таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Адресный перечень объектов Программы.

	N п/п
	Наименование объекта, местонахождение
	Вид мероприятия
	Сроки реализации

	Раздел 1 «Развитие дорожного хозяйства»

	1
	Автомобильная дорога по ул. Станционная
р.п. Цильна
	Ремонт автомобильных дорог
	2023 год

	2
	Автомобильная дорога по ул. Полевая
с. Арбузовка
	
	2023 год

	3
	Автомобильная дорога по ул. Луговая
р.п. Цильна
	
	2023 год

	4
	Автомобильная дорога по ул. Базовая 
р.п. Цильна
	
	2024 год

	5
	Автомобильная дорога по ул. Свияжская
с. Арбузовка
	
	2024 год

	6
	Автомобильная дорога по ул. Мира
р.п. Цильна
	
	2025 год

	7
	Автомобильная дорога по ул. Луговая
с. Арбузовка
	
	2025 год

	8
	Автомобильная дорога по ул. Строительная
р.п. Цильна
	
	2025 год

	Раздел 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

	1
	Паспортизация дороги по ул. Базовая
р.п. Цильна
	Изготовление паспорта дороги
	2024 год

	Раздел 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»

	1
	Внутриквартальная дорога по ул. Гагарина
р.п. Цильна
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
	2023 год





Адресный перечень по содержанию автомобильных дорог, установке дорожных знаков, актуализации проектов и схем организации дорожного движения не формируется, так как данные работы планируется проводить на всей территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение».»;
 5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в информационном бюллетене «Цильнинское городское поселение».

	

Глава администрации
	     
	

С.Г. Щербинин
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

	
	
	
	
	
	
	
	к постановлению администрации 

	
	
	
	
	
	
	
	муниципального образования

	
	
	
	
	
	
	
	"Цильнинское городское поселение"

	
	
	
	
	
	
	
	от 29.12.2023 № 245




Таблица 1.
	N п/п
	Наименование целевого индикатора
	Источник информации
	Единица измерения
	N программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору
	Базовое значение целевого индикатора в 2022 году
	Значение целевого индикатора по годам

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Протяженность отремонтированных дорог 
	На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ
	м. кв. в год
	1.1
	5300
	4908
	2715
	4130

	2
	Паспортизация автомобильных дорог
	На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ
	шт. в год
	2.1
	0
	0
	1
	1

	3
	Увеличение количества новых дорожных знаков ежегодно
	На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ
	шт. в год
	2.2
	5
	0
	8
	8

	4
	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных твердым покрытием
	На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ
	шт. в год
	3.1
	0
	1
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

	
	
	
	
	
	
	
	к постановлению администрации 

	
	
	
	
	
	
	
	муниципального образования

	
	
	
	
	
	
	
	"Цильнинское городское поселение"

	
	
	
	
	
	
	
	от 29.12.2023 № 245

	СИСТЕМА

	программных мероприятий
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Общая сумма, тыс. руб.
	Распределение финансирования по годам:
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Исполнитель Программы

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	Развитие дорожного хозяйства
	10144,46848
	5512,88848
	2277,08000
	2354,50000
	 
	 
	 

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог
	4684,70362
	1255,12362
	1676,08000
	1753,50000
	2023-2025 г.г.
	Бюджет МО "Цильнинское городское поселение"
	Администрация МО "Цильнинское городское поселение"

	
	
	4006,65986
	4006,65986
	0,00000
	0,00000
	
	Бюджет Ульяновской области
	

	1.2
	Содержание автомобильных дорог
	1431,10500
	231,10500
	600,00000
	600,00000
	
	Бюджет МО "Цильнинское городское поселение"
	

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации
	22,00000
	20,00000
	1,00000
	1,00000
	
	
	

	2
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	100,00000
	0,00000
	50,00000
	50,00000
	 
	 
	 

	2.1
	Паспортизация автомобильных дорог
	40,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	2023-2025 г.г.
	Бюджет МО "Цильнинское городское поселение"
	Администрация МО "Цильнинское городское поселение"

	2.2
	Изготовление и установка дорожных знаков
	40,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	
	
	

	2.3
	Актуализация проектов и схем организации дорожного движения 
	20,00000
	0,00000
	10,00000
	10,00000
	
	
	

	3
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
	279,00000
	279,00000
	0,00000
	0,00000
	 
	 
	 

	3.1
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	279,00000
	279,00000
	0,00000
	0,00000
	2023-2025 г.г.
	Бюджет МО "Цильнинское городское поселение"

	Администрация МО "Цильнинское городское поселение"

	Итого по Программе
	10523,46848
	5791,88848
	2327,08000 
	2404,50000  
	
	 
	 








