АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2024 г.                       р.п. Цильна                                         № 355

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования

«Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Цильнинское городское поселение», администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области» (прилагается).
2.  Признать утратившим силу с 01 января 2025 года Постановление администрации муниципального
образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области от
23.12.2022 г. №216 «Об утверждении муниципальной
программы Благоустройство территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2023-2025 годы».

     3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в информационном бюллетене «Цильнинское городское поселение», но не ранее 1 января 2025 года.
Глава администрации                                                                      С.Г.Щербинин
	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации                                                                                   муниципального образования 

«Цильнинское городское поселение» 
Цильнинский район
Ульяновской области

от 28.12.2024   № 355


Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования

«Цильнинское городское поселение»

Цильнинского района Ульяновской области»
Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

«Цильнинское городское поселение» 
Цильнинского района Ульяновской области»
1. Оценка текущего состояния сферы благоустройства территории  муниципального образования «Цильнинскиое городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области
1.1. В сфере деятельности, связанной с благоустройством территории  муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области (далее – муниципальная программа) реализуются мероприятия, направленные на  создание комфортных условий для жизнедеятельности населения, создание новых благоустроенных мест отдыха, улучшении благоустройства улиц населенных пунктов муниципального образования «Цильнинское городское поселение», приведении в соответствие с требованиями, предъявляемыми нормативными документами, сетей уличного освещения.
2.
Описание приоритетов и целей социально-экономического развития в сфере благоустройства территории  муниципального образования «Цильнинское городское поселение Цильнинского района Ульяновской области
2.1. Основным приоритетом социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы является  повышение качества  привлекательности архитектурной среды, стимулирования населения, создания системы конкуренции достижений в реализации архитектурных идей,  улучшение архитектурного облика территорий. Стратегической целью социально- экономического развития муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области является необходимость проведения работ по улучшению архитектурного облика территорий населенных пунктов
3.
Сведения о взаимосвязи государственной программы

с национальными целями развития Российской Федерации,

стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Российской Федерации

3.1. Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
4.
Задачи муниципального управления в сфере благоустройства территории и способы их эффективного решения.

4.1. Задачами благоустройства, осуществляемого органами местного самоуправления муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области, в сфере благоустройства в муниципальном образовании «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области являются:

- благоустройство территории общего пользования: площадей, улиц;

- мероприятия по обеспечению улиц уличным освещением;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание дорог в зимнее время;

- содержание мест захоронений.

4.2. Способами эффективного решения указанных задач являются:

- постоянное осуществление мониторинга хода реализации муниципальной программы в разрезе конкретных участков территорий, с обнародованием заложенных на реализацию бюджетных и внебюджетных сумм;

- активное информирование населения о планах работ и о ходе всех мероприятий по реализации муниципальной программы с целью привлечения к участию в них все большего числа жителей.

Социальная эффективность муниципальной программы как инструмента муниципального управления состоит по существу в одном - в установлении четких, работоспособных механизмов общественной координации.

Паспорт муниципальной программы 

	Куратор муниципальной 

программы
	Щербинин Сергей Григорьевич Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» 

	Муниципальный  заказчик муниципальной программы 
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области 

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют



	Срок реализации
	2025-2030 годы

	Цель муниципальной программы
	Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Цильнинское городское поселение».



	Направления (подпрограммы)
	 Отсутствуют

	Показатели

муниципальной программы
	-улучшение комфортной и безопасной среды для жизни населения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства, праздничное оформление;

-содержание уличного освещения;

-высадка деревьев, кустарников, оформление цветочных клумб, спил аварийных деревьев;

-изготовление памяток по противодействию злоупотребления наркотиков;

-содержание мест захоронений.



	Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и   годам реализации
	Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 40 585,352 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2025 году – 10811,252 тыс. рублей;

в 2026 году – 10055,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 4718,4 тыс. рублей;

в 2028 году -  5000,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 5000,0 тыс. рублей;

в 2030 году – 5000,0 тыс. рублей.

	Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации, Ульяновской области
	Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни».



                                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                               к муниципальной программе
Перечень показателей муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования

«Цильнинское городское поселение» 

Цильнинского района Ульяновской области»
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания(убывания) значения показателя
	Единица измерения значения показателя)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя 
	
	Информационная 

система

	
	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	
	
	Связь с показателями
	

	
	
	
	
	
	значение
	Год 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.


	Работы по благоустройству (скашивание травы, посадка деревьев, цветов, снос аварийных деревьев, праздничное оформление)
	МП
	+
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	х
	Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»Цильнинского района Ульяновской области

	 Комфортная и безопасная среда для жизни
	АЦК- планирование
Электронный бюджет


	2.
	Содержание уличного освещения
 

	МП
	+
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	х
	
	
	

	3.
	Содержание мест захоронений
	МП
	+
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100х
	
	
	
	


 Примечание: МП – муниципальная программа.
         Приложение № 2                                                                                                      

к муниципальной программе
Система структурных элементов муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области»
 

	N п/п
	Задачи структурного элемента муниципальной программы
	Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы
	Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы

	 
	Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий»

	
	Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»Цильнинского района Ульяновской области


	1.1.

 

 

 

 

 

 

 
	 

Работы по благоустройству (скашивание травы, посадка деревьев, цветов, снос аварийных деревьев, праздничное оформление)
	  
Благоустройство территорий общего пользования: площадей, улиц
	  
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-улучшение комфортной и безопасной среды для жизни населения;

	 
	Комплекс процессных мероприятий "Содержание уличного освещения»

	
	Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»Цильнинского района Ульяновской области


	2.1.

 

 
	Содержание уличного освещения

 
	Оплата поставок электроэнергии, восстановление и реконструкция уличного освещения
	Комфортная и безопасная среда для жизни

 

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений»

	
	Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение»Цильнинского района Ульяновской области


	3.1.

 

 

 

 

 

 
	Содержание мест захоронений-Благоустройство и санитарная очистка территорий муниципальных общественных кладбищ
	содержание мест захоронений сельских кладбищ
	- уборка территорий сельских кладбищ;

- скашивание травы на территории кладбищ;

-обрезка аварийных деревьев.

	 
 


   Приложение № 3
                                                                                                                                                    к муниципальной программы
	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Цильнинского городского поселения

«Благоустройство территории муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятия
	Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Код целевой статьи расходов
	Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная (муниципальная) программа. Благоустройство территории муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области
	
	Всего, в том числе:
	5400000000
	35 845,4
	10 811,3
	10 055,7
	4 718,4
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0

	
	
	в том числе из федерального бюджета
	
	12 632,4
	5 742,0
	5 742,0
	1 148,4
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	23 213,0
	5 069,3
	4 313,7
	3 570,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0

	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

	1
	Региональный проект (в составе НП). ППМИ
	
	Всего, в том числе:
	5430100000
	685,6
	685,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе местный бюджет


	
	685,6
	685,6
	
	
	
	
	

	1.1.
	Софинансирование реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение"
	Всего, в том числе:
	54301S0420
	685,6
	685,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	        местный бюджет


	
	685,6
	685,6
	
	
	
	
	

	2
	Региональный проект (в составе НП). Региональный проект
	МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение"
	Всего, в том числе:
	5420600000
	14 969,8
	6 835,7
	6 835,7
	1 298,4
	
	
	

	
	
	
	в том числе из федерального бюджета
	
	12 632,4
	5 742,0
	5 742,0
	1 148,4
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	2 337,4
	1 093,7
	1 093,7
	150,0
	
	
	

	2.1.
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий)
	МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение"
	Всего, в том числе:
	54206L5769
	14 969,8
	6 835,7
	6 835,7
	1 298,4
	
	
	

	
	
	
	в том числе из федерального бюджета
	
	12 632,4
	5 742,0
	5 742,0
	1 148,4
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	2 337,4
	1 093,7
	1 093,7
	150,0
	
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий благоустройство сельских территорий
	МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение"
	Всего, в том числе:
	5440600000
	20 190,0
	3 290,0
	3 220,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	20 190,0
	3 290,0
	3 220,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0

	3.1.


	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы
	МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение"
	Всего, в том числе:
	5440610380
	20 190,0
	3 290,0
	3 220,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0

	
	
	
	местный бюджет
	
	20 190,0
	3 290,0
	3 220,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0
	3 420,0


   Приложение № 4
                                                                                                                                                    к муниципальной программе

Методика расчёта значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
 Цильнинского района Ульяновской области»
	№№ п/п 
	Наименование показателя 
	Признак возрастания

(убывания, динамики) значения показателя
	Единица измерения 

значения 

показателя

 (по ОКЕИ) 
	Формула расчёта значения показателя
	Источник исходных данных
	Ответственный за расчёт значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11. 
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Стабильный показатель
	ед.
	Прямой подсчет
	Фактическое значение
	Щербинин С.Г.- Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» «Цильнинского района Ульяновской области

	.2. 
	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.


	Стабильный показатель
	Ед.
	Прямой подсчет
	Фактическое значение
	Щербинин С.Г.- Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» «Цильнинского района Ульяновской области

	33.
	Степень реализации муниципальной программы
	Стабильный показатель
	Ед.
	Прямой подсчет
	Фактическое значение
	Щербинин С.Г.- Глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» «Цильнинского района Ульяновской области








